|  |  |
| --- | --- |
| Pripremio/la: | GitHub repozitorij: |
| Luka Habuš | <https://github.com/lukahabus/zavrsni-rad> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CILJEVI / POSLOVI** | **POSTIGNUTO OVAJ PERIOD** | **PROBLEMI I KAKO IH RIJEŠITI** | **PLAN ZA IDUĆI PERIOD** |
| ***Period: 14.2.2022. – 18.3.2022.*** | | | |
| Podaci | Dodani nutricionistički podaci iz NutriMenze | Bez problema | Ažuriranje podataka |
| Backend | Napravljen početni backend  Node, TypeScript, Express  Dodan algoritam fastest-levenshtein u slučaju tipfelera na dnevnom meniju | Bez problema | Dobiti dozvolu od <https://issp.srce.hr/> za korištenje njihovog API-ja |
| Web scraping | Napravljen web scraper za SC Varaždin  Napravljen web scraper za SC Split | Bez problema | Napraviti web scraper za SC Zagreb i Osijek |
| Frontend | Izrađena početna React aplikacija  Dodan React router  Dodan Tailwindcss  Dodano dohvaćanje podataka iz backenda | Bez problema | Implementirati početni dizajn web aplikacije |
| Dizajn | Dizajniran početni izgled web aplikacije - [Figma](https://www.figma.com/file/AswQc3wjZqJECOREMbxvwe/1.-Menza-Web?node-id=0%3A1)  Dizajniran je lik Menzo - [Miro moodboard](https://miro.com/app/board/uXjVOHmbjLM=/) | Bez problema | Unaprijediti dizajn  Dodati recepte za zdravu prehranu |
| ***Period: 18.3.2022. – 25.3.2022.*** | | | |
| Inicijalni sastanak 24.3. | Predstavljeno sve što je dosad napravljeno | Bez problema | Pripremiti prezentaciju za sljedeći sastanak |
| Frontend | Dodana jednostavna menu tablica | Bez problema | Nadopuniti tablicu |
| ***Period: 25.3.2022. – 1.4.2022.*** | | | |
| Backend | Dodan nunjuck template na express | Bez problema |  |
| Frontend | Dodan jednostavan index.html i style.css  Dodan bootstrap menu | Bez problema | Proučiti React |
| Dizajn | Dodana ikona za aplikaciju | Bez problema | Dodati još ikona po potrebi |
| Dokumentacija | Dodana dokumentacija za pokretanje | Bez problema | Započeti pisanje završnog rada |
| ***Period:*** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |